# HAAPSALU LINNAVOLIKOGU

# VIIENDA KOOSSEISU

## KOMMUNAALKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Haapsalu,							29. jaanuar 2009 nr 41

Algus kell 16.15, lõpp kell 17.23

Juhatas			komisjoni esimees Tiit Moor

Võtsid osa	Kalju Aigro, Tiit Moor, Andrei Tšerepanov

Puudus	Heino Tamm

Kutsutuid	ei ole

Päevakord:

Seisukoha võtmine korduvate Haapsalu linna kommunaalvaldkonna probleemide kohta, mille aluseks on viimati  22.01.2009 kommunaalkomisjoni koosolekul saadud aselinnapea Toivo Heina selgitus promenaadil toimuvate tööde kohta.

# ARUTATI aselinnapea Toivo Heina juhtimisalasse kuuluvaid linna otsuseid

### Karja tn remont 2006.a.

- Suur-Holmi Sadama ujuvkai  ehitusprojekti kooskõlastamine

### Kalda tn 4 ehitusloa andmine

### Kultuurikeskuse projektijuhtimise ja järelvalve hange

### Planeerimata promenaadi rekonstrueerimistööde käik

# Ühehäälselt ( 3 poolt )

# OTSUSTATI:

# teha Haapsalu linnapeale Ingrid Danilovile ettepanek kutsuda  abilinnapea  ametist tagasi Toivo Hein

SELETUSKIRI

2006 aastal toimunud Karja tänava remondis sai juhitud korduvalt Toivo Heinale tähelepanu, et tänava remont ei vasta mingitele normidele, kuid aselinnapea väitis, et kõik sujub ja ehitaja väitel ei ole poolelioleval objektil mõtet vahele segada. Korduvtööd lõppesid  Haapsalule jaoks – 600 000 krooniga, kuid õnneks sai väljasurev vanalinn uue ja meeldiva näo.

2007.a. kirjutab abilinnapea Toivo Hein ilma volitusteta Suur-Holmi Sadama ujuvkai projektile kooskõlastuse, olles ise mõned aastad tagasi volikogu kommunaalkomisjoni kooseisus arutanud antud sadamale määratud koordinaatidega seonduvaid riske ja olles teadlik võimalikust laevatee sulgemisest. Antud kooskõlastuse tagajärjel tekkisid piiratud võimalused jahtidel Haapsalu sadamatesse randumisel ja hooaeg jäi otseses mõttes vahele.

2008.a. annab linnavalitsus Kalda 4 ehitusloa, millega rikutakse ehitusmäärust, kuid vea likvideerimiseks ei  peata linnavalitsus ehitustöid, ega ürita saada vastavaid kooskõlastusi.

2008.a. ilmneb, et Kultuurikeskuse projektijuhtimist ning järelvalvet teeb üks ja sama firma, mille eest makstav summa on linna rahalisi vahendeid arvestades  üle võimete.

22.01.2009 kommunaalkomisjoni koosolekul teatab Toivo Hein, et Haapsalu promenaadi remont lükkub kahte etappi rahade puudumise tõttu. Esimeses etapis tehakse kaldakindlustus korda Aafrika rannast kuni Kuursaalini, kuid teise etapi teostus ei ole kindel, kuna linnal puudub finants selleks. Samas on kistud ennatlikult maast üles teise etappi jääva osa valgustus ja kuursaali esine tänavakivi.  Aselinnapea arvab, et ajutiselt on võimalik taastada valgustus.

Arvestades eeltoodut on kommunaalkomisjon arvamusel, et aselinnapea Toivo Heina kompetents  Haapsalu linna kommunaal- ja ehitusküsimustes on puudulik ja see on jätkuvalt süveneva trendiga, mitte üksik eksimus. Seega peab kommunaalkomisjon õigeks sekkuda antud küsimustes linna juhtimisesse ja teeb Ingrid Danilovile ettepaneku kutsuda tagasi ametist abilinnapea Toivo Hein, kelle korduvad juhtimisvead on linnale tekitanud olulist kahju. Samuti palume kaaluda, kas Haapsalu linnale on vaja kahte abilinnapead kommunaal- ja ehitusküsimustes, kui linnavalitusesse on võetud juurde selle ala spetsialiste, kes valdavad valdkonda ning rahalised vahendid on piiratud.

# Kalju Aigro

# Andrei Tšerepanov

# Tiit Moor

# Juhataja ja protokollija