K O R R A L D U S

## Haapsalu,	10.juuni 2005 nr 444

Haapsalu linna 2005.a tänavate pindamise

pakkumise tulemuste kinnitamine

Läbi vaadanud teede ja tänavate pindaja leidmiseks korraldatud hanke komisjoni 27.05.2005 toimunud Haapsalu linna teede ja tänavate pindamise pakkumiste hindamise protokolli ning aluseks võttes riigihangete seaduse § 1, § 2 lg 3, § 5 lg 1 p 1, §§-d 42, 43, 45, 46 ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35, § 63 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b :

- Kinnitada Haapsalu linna teede ja tänavate pindamise pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni protokoll 27.05.2005 pakkumiste hindamise ja vastavaks tunnistamise kohta.

- Kinnitada Haapsalu linna teede ja tänavate pindamise pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni protokoll 27.05.2005 pakkumise edukaks tunnistamise kohta ja tunnistada edukaks pakkumiseks OÜ ÜLE pakkumine.

- Sõlmida Haapsalu Linnavalitsuse ja OÜ ÜLE (registrikood 10405442, asukohaga Peterburi tee 46, 11415 Tallinn) vahel töövõtuleping Haapsalu linna teede ja tänavate pindamise teostamiseks (lisatud)

- Anda Haapsalu linna teede ja tänavate pindamise töövõtulepingu allkirjastamise õigus aselinnapea J.Kurbale.

- Korraldus teha teatavaks linnakeskkonna osakonnale (E.Kallaste) pakkujate teavitamiseks ja aselinnapeale (J. Kurba) korralduse koopia üleandmisega allkirja vastu.

- Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.

- Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

- Käesoleva korralduse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

# Teet Kallasvee

Linnapea	Erko Kalev

Linnasekretär

Lisa

Haapsalu Linnavalitsuse 10.06.2005

korraldusele nr 444

Töövõtuleping nr.051724119

Haapsalus,								               10.juuni 2005

Haapsalu Linnavalitsus edaspidi "tellija",  aselinnapea Jüri Kurba isikus,  kes  tegutseb Haapsalu linna põhimääruse alusel, ühelt poolt ja ÜLE OÜ, edaspidi nimetatud "töövõtja",  juhatuse liikme Priit Post isikus, kes  tegutseb  põhikirja alusel, teiselt poolt, sõlmisid omavahel alljärgneva lepingu:

1.  Lepingu objekt.

Tellija annab ja töövõtja võtab teostamiseks teekatete pindamistööd Haapsalu linna teedel ja tänavatel.

2.  Tööde maht ja maksumus.

2.1. Tööde täpne maht ja maksumus objektide kaupa  on toodud lepingu lisas 1.

2.2.Tööde maht määratakse kindlaks mõõtmise teel lepingu punktis 14 määratud esindajate poolt, mille kohta koostatakse akt ja maksumus arvestatakse lepingu lisas 1 toodud ühikuhindade alusel.

3. Tööde teostamise aeg.

3.1.Töövõtja teostab tööd ajavahemikul 25.06.2005-20.08.2005

4. Tellija kohustused.

4.1 Tellija tasub käesolevas lepingus toodud tööde teostamiseks vajalike materjalide ostmiseks ettemaksu  300 000 EEK hiljemalt 20.juuni 2005 töövõtja poolse arve alusel.

4.2. Tellija tasub ülejäänud summa 10 päeva jooksul pärast tööde vastuvõtuakti allakirjutamist.

4.3. Annab töövõtjale üle tööfrondi, vähemalt 4 päeva enne tööde alustamist, mis lepitakse kokku täiendavalt. Pindamisfront on eelnevalt puhastatud, s.t. seisundis, mis eeldab vaid harjamasinaga puhastamist enne pindamist.

5.  Töövõtja kohustused.

5.1.Teostab töid vastavalt lepingu lisas 1 näidatud mahtudele.

5.2.Teostab töid vastavalt “Pindamistööde tehnoloogianõuded” (kinnitatud TSMm 15.12.1999 nr 70); “Maanteede ehituse- ja remonditööde vastuvõtu eeskiri” (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 10.02.2000 kk. nr 21).

5.3.Paigaldab, kooskõlas tellijaga, liiklusohutuse  tagamiseks oma liikluskorraldusvahendid vastavalt juhendile “Teetööde liikluskorralduse kontrollijale” 1998.

5.4.Esitab tellijale, viimase nõudmisel, pindamistööde päeviku 7 päeva jooksul pärast tööde lõppu.

6.  Liiklusohutus.

Töövõtja korraldab antud päeval tehtava töö tähistamise vastavalt juhendile “Teetööde liikluskorralduse kontrollijale” 1998.

7.  Garantii.

7.1.Garantii aluseks on objekti üleandmis- ja vastuvõtu akt, mis on mõlemapoolselt allkirjastatud.

7.2.Teekattelt peab olema tagatud vee äravool.

7.3.Garantii ei hõlma teekattele tekitatud mehaanilisi vigastusi.

Kõigil pakkumises eelpool toodud tingimuste täitmisel annab OÜ ÜLE pindamistöödele 1-aastase garantii.

8.  Poolte vastutus.

8.1.Tellija on kohustatud maksma viivist 0,2 % tasumata summast päevas, tasumisega viivitamise puhul üle punktis 4.1ja 4.2. toodud aja.

8.2.Tellija kompenseerib töövõtjale käesoleva lepingu täitmata jätmisega tekkivad kulud täies ulatuses ja maksab trahvi 10 % tööde maksumusest, mis jäid tegemata tellija poolt lepingu mittetäitmise tõttu

8.3.Töövõtja maksab  trahvi  lepingu  lisas  toodud töömahtude mittetäitmisel 10 % tegemata tööde maksumusest juhul, kui tööd jäid tegemata töövõtja süül.

8.4.Tellijal on õigus, kooskõlas Töövõtjaga, muuta objektide asukohta 10 % ulatuses pinnatavate teede pikkusest ning muuta tööde mahtusid pakutud üksushinnete alusel.

9.  Force majeure.

Pooled ei vastuta lepinguga võetud kohustuste eest, kui lepingu täitmine seiskub temast mitteolenevatel põhjustel, nagu: loodusõnnetused, sõjaolukord, ilmastikuolud, mis teevad võimatuks lepinguliste kohustuste täitmise.

10. Lepingu tähtaeg.

Käesolev  leping  kehtib tema sõlmimise momendist kuni mõlemapoolsete lepingujärgsete kohustuste täitmiseni.

11. Lahkhelide lahendamine.

11.1.Kui tööde käigus ilmnevad vastuolud lepingu, töövõtja poolt tehtud pakkumise vahel, on nende aluseks võtmise järjekord järgmine:

a) leping

b) töövõtja poolt tehtud pakkumine;

11.2.Kõik vaidlused ja lahkhelid, mis võivad tekkida tellija ja töövõtja vahel seoses käesoleva  lepinguga,  lahendatakse poolte vahelisel  kokkuleppel. Kui  kokku leppida ei õnnestu, lahendab vaidluse Tallinna Linnakohus.

12. Lepingu muutmine.

12.1.	Lepingu  tingimusi  võib  muuta  üksnes  poolte kokkuleppe alusel.

  - Kõik  muudatused  ja  täiendused  käesolevale  lepingule loetakse kehtivaks juhul, kui nad  on  vormistatud  kirjalikult  ja alla kirjutatud mõlema poole poolt.

13.  Tööde vastuvõtmine.

Tööde vastuvõtmine toimub 7 päeva jooksul peale töö lõpetamist vastuvõtuakti alusel, mis kirjutatakse alla kahepoolselt.

Tööde vastvõtmisest keeldumise puhul peab tellija andma kirjaliku põhjenduse töövõtjale 3 tööpäeva jooksul tööde vastuvõtuakti saamisest.

14.  Poolte esindajad.

Lepingu  pooled määravad oma esindajateks seoses käesoleva lepinguga seotud küsimustega:

Tellija:

Töövõtja: Teetööde Meister Raivo Volman

15.  Poolte rekvisiidid:

Tellija:								Töövõtja:

| Haapsalu Linnavalitsus | ÜLE OÜ (registrikood 10405442) |
| --- | --- |
| Posti 34, 90504 Haapsalu | Peterburi tee 46, 11415 Tallinn |
| Läänemaa Eesti Vabariik | Eesti Vabariik |

Poolte allkirjad:

Tellija:								Töövõtja:

...............   Jüri Kurba 					..........….     Priit Post

Lisa nr.1

Teeremonttööde hinnatabel

Kõikidele hindadele lisandub Eesti Vabariigi käibemaks 18%